## Slide 1: Schulhausumbau / -neubau / -sanierung
Ein partizipativer Bauprozess,
der Betroffene berücksichtigt und Entwicklung zulässt:
Unterrichtsentwicklung
Schulentwicklung
Teamentwicklung

## Slide 2: Informationen und Details…
www.lernraumschule.ch

## Slide 3: Inhalt
In dieser Präsentation sind mögliche Prozesse, Meilensteine, Stakeholders und Zuständigkeiten abgebildet.
Auf der eingangs präsentierten Webseite sind ergänzende Informationen, Beispiele, Abläufe und weitere für entsprechende Prozesse wertvolle Grundlagen abgebildet.
Die Präsentation kann für die eigenen Bedürfnisse angepasst und in eigenen Projekten eingesetzt werden.
Die für die verwendeten Bildausschnitte verwendeten Grundlagen stehen in einer Excel-Datei ebenfalls zur Verfügung.
Die verwendeten Bildmaterialen sind nur mit den Quellenangabe gemäss dem Book-Creator-Buch zu verwenden.

## Slide 4: Zwei zu koordinierende Prozesse:
A: Bau…
Sanierung
Umbau
Neubau statt Sanierung
Neubau / Erweiterung aufgrund Raumbedarf (steigende SuS-Zahlen)

## Slide 5: Zwei zu koordinierende Prozesse …und B: Pädagogik
Unterrichtsentwicklung
Schulentwicklung
Teamentwicklung
Eventuell
Organisationsentwicklung
Personalentwicklung

## Slide 6: Ziele der partizipativen Form
Mitdenken von pädagogischen Entwicklungen beim Bau / Pädagogische Entwicklungen sind Treiber des Baus.
Einholen von Wissen der verschiedenen Teilnehmenden.
Erhöhung der Wertschätzung und daraus folgende Identifikation der Betroffenen mit dem Bau und den möglichen Entwicklungen in der Schule
Erleichterung und somit Verschlankung sowie Akzeleration der politischen Prozesse, inkl. der Finanzierung des Baus.
Verständnisschaffung für pädagogische Entwicklungen: «Neue Schule».

## Slide 7: Übersicht mögliche Vertretungen

## Slide 8: Mögliche Subkommission Bau
Projektleitung Bau
Vertretung(en) aus Baureferat / Schulreferat / Finanzreferat (je nach Referatsvertretung in der Gemeinde)
Vertretung Schulbehörde / Schulrat
Schulleitung
Architektin / Architekt
Facility Manager (Pedell)
…

## Slide 9: Mögliche Subkommission Pädagogik
Projektleitung Pädagogik
Schulleitung
Vertretung(en) aus Baureferat / Schulreferat / Finanzreferat (je nach Referatsvertretung in der Gemeinde)
Vertretung Schulbehörde (Schulrat)
Vertretung aus dem Team (LP)
Vertretung aus Kanton (Schulaufsicht, Schulentwicklung…)
Vertretung aus der PH (Fachperson Team- oder Schulentwicklung)
…

## Slide 10: Möglicher Ablauf und Koordination

## Slide 11: Möglicher Ablauf und Koordination – Details 1
UE = Unterrichtsentwicklung; SE = Schulentwicklung; TE = Teamentwicklung
UE, SE und TE sind grundsätzlich nicht abhängig von einem Bauverfahren, können aber…
…selber ein Bauvorhaben auslösen.
…durch ein Bauvorhaben initiiert werden.

## Slide 12: Möglicher Ablauf und Koordination – Details 2
1. Die neu gebildete Baukommission…
  …bildet zwei Subkommissionen (SK) «Bau» und «Pädagogik»
2. Die «SK Bau» analysiert die bauliche Situation Die «SK Pädagogik» widmet sich der UE / TE / SE
3. Entscheid: Das Bauprojekt wird gestartet (politische Zuständigkeit)

## Slide 13: Möglicher Ablauf und Koordination – Details 3
1. Grossgruppenveranstaltung oder Interviews mit den Betroffenen
2. Die «SK Bau» wertet die Ergebnisse aus Die «SK Pädagogik» widmet sich der UE / TE / SE
3. Start Wettbewerb und Kommissionsarbeiten inkl. Vorlage

## Slide 14: Möglicher Ablauf und Koordination – Details 4
1. Politische Entscheide gefällt
2. Die «SK Bau» zeichnet sich verantwortlich für den Bau Die «SK Pädagogik» führt die UE / SE / TE weiter
3. Gemeinsame Planung der Einweihung
4. Einweihung

## Slide 15: Möglicher Ablauf und Koordination – Details 5
UE / SE / TE werden fortgeführt.

## Slide 16: Mögliche Ansprechgruppen für Grossgruppenveranstaltungen oder Interviews
Schulleitungen
Lehrpersonen
Eltern von Schülerinnen und Schülern
Schülerinnen und Schüler
Gemeinderat
Schulbehörde / Schulrat
Bau / Unterhalt
Bevölkerung
…

## Slide 17: Grossgruppenveranstaltung (oder Interviews)
Empfohlen sei die Berücksichtigung obiger Gruppierungen.
Je nach Konstellation könnten auch Vereine oder weitere Nutzer eingebaut werden

## Slide 18: Themen / Fragestellungen – Phase 1
Wenn ihr an die künftigen SuS im Schulhaus denkt, was sollte das Schulhaus unbedingt haben?
Ergänzt bitte die folgenden Begriffe (und Bilder) mit euren Gedanken:
  Werkstätten und Labor
  Digitalisierung / Virtual Reality
  Arbeitsplätze
  Sport und Musik
  Umgebung des Schulhauses
  Verpflegung
  Freizeit
Aus welchem Material soll das Schulhaus sein?

## Slide 19: Themen / Fragestellungen – Phase 2
Musterbilder von Schulen präsentieren:
Was kommt euch beim Betrachten dieser Bilder in den Sinn?
https://read.bookcreator.com/h3gfKXep3TXhG4ltosljikNrqDE3/mhbkApoJRdqDj1Gr-w4P4w

## Slide 20: Moderationsformen A
Klassische, physische Grossgruppenveranstaltung (Aula, Turnhalle, Schulzimmer…)
  Einführung über Präsentation
  Physisch, Kärtchen
  Ergebnissammlung auf Flipcharts
  Zusammenfassungen / Präsentationen
Grossgruppenveranstaltung mit Unterstützung von digitalen Tools
  Einsatz von Handys oder Tablets für Ergebnissammlungen, Zusammenfassungen und Präsentationen

## Slide 21: Moderationsformen B
Virtuell synchron:
  Präsentation / Einführung
  Breakoutrooms
  Miroboard, Padlet(s), …
Virtuell asynchron
  Präsentation / Einführung
  Zeitlich begrenzt offene Plattformen (Miroboard, Padlet(s), …)

## Slide 22: Interviews
Form
  Einzelinterviews
  Homogene Gruppeninterviews
  Heterogene Gruppeninterviews
Ergebnissicherung:
  Protokoll (physisch Flipchart oder elektronisch visualisiert)
  Audio-Aufnahmen
  Audiovisuelle Aufnahmen

## Slide 23: Verwendung
Diese Präsentation und die dazugehörende Excel (link) entstand im Rahmen des CAS DLE der PHZH 2021/22. Beide Dokumente sind unter dem Verweis auf die Herkunft frei zu verwenden und für die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
Peter Pfeiffer – 12. November 2021